室內設計委託契約書

立契約書人：
委託人（以下簡稱甲方）：____________________
受託人（以下簡稱乙方）：____________________
茲因甲方將位於下述地址之空間室內設計事宜委託乙方辦理，經雙方本於誠信原則，協議條款如下，以資共同遵守：

第一條：委託設計標的物資訊

●  工程地點（地址）：____________________
●  設計坪數：實際設計坪數約 【       】 坪（依實際丈量室內面積為準）。
●  空間用途：☐住宅    ☐辦公室   ☐商業空間

第二條：委託設計服務內容

乙方應負責辦理之業務如下：
1. 現場實地測量、勘查拍照及基地現況分析。
2. 平面配置方案之溝通、擬定與修改。
3. 整體風格意象（風格簡報、材質建議）之提案。
4. 3D 空間效果圖（或 3D 渲染圖）之製作。
5. 施工細部圖面之繪製（包含：拆除牆位圖、隔間圖、天花板圖、燈具迴路圖、弱電配置圖、給排水圖、各向立面圖、大樣圖及材質說明等）。
6. 本合約僅限於「室內設計服務」，不包含任何工程發包、施工承包、工程監造或代購家具之責任，如需施工得另定工程契約行之。

第三條：設計費用標準

☐依每坪設計費新臺幣 ____________ 元整，共計 ________ 坪。
☐ 工程預算金額10%
總設計費用為新臺幣        佰     拾     萬    仟    佰    拾     元整。
●  上述費用不包含 5% 營業稅。

第四條：設計費付款方式

甲方應依下列設計進度，分四期將設計費用支付予乙方：

| 期別 | 付款節點（請領條件） | 付款比例 | 金額（新臺幣） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一期（簽約款） | 本契約簽訂時支付。 | 30% | $ |
| 第二期（草圖款） | 平面配置圖經甲方確認通過時支付。 | 30% | $ |
| 第三期（施工圖款） | 3D 效果圖及全套施工圖（初稿）完成，經甲方審查確認時支付。 | 35% | $ |
| 第四期（尾款） | 甲方付清本期款項後，乙方交付最終書面資料與電子檔案。 | 5% | $ |

【特別約定：一手交錢，一手交圖】
乙方於第三期（施工圖）完成後，提供圖面供甲方進行「現場審查」。甲方必須付清第四期尾款（5%）後，乙方始有義務將可供發包施工之「最終全套書面圖紙」與「電子檔案」交付予甲方。

第五條：圖面審查與確認時限

1. 為利設計工作順利進行，乙方將各階段圖面送交甲方審查時，甲方應於 7 日內提出修改或確認意見。
2. 若甲方逾 7 日未提出書面修改意見，亦未表示反對者，視同該階段設計已獲甲方確認通過，乙方得依此據以請領該階段款項並進行下一階段設計。
3. 設計圖面經甲方簽認通過後，若因甲方個人喜好變更、或非可歸責於乙方之事由要求重做或大幅度修改，導致乙方需重新繪圖者，乙方得視修改工作量，向甲方酌收修改服務費，費用由雙方另行協議。

第六條：智慧財產權與檔案交付限制

1. 乙方為本案所繪製之所有草圖、設計圖、3D 圖、施工細部圖等，其智慧財產權與著作權均歸屬乙方所有。甲方僅有在本案特定工程地點使用該圖面之權利，非經乙方書面同意，甲方不得將圖面轉售、轉讓或複製提供予第三人使用。
2. 乙方依第四條交付之「電子檔案」，其格式以 PDF 格式或高解析度圖片（JPG/PNG）為限。乙方不提供 CAD 原始檔或 3D 原始模型檔。若甲方堅持要求提供 CAD 原始圖檔，須另行支付版權買斷費用，為設計費總價之50%，總計新臺幣 ____________ 元整。

第七條：契約之終止與變更

1. 甲方如因特殊情況必須終止設計之進行，應以書面通知乙方。
2. 契約終止時，甲方應依乙方「已完成之實際設計進度」結算設計費。若乙方已進行或完成之階段，甲方已支付之費用不予退還；若有不足，甲方應補足乙方已付出之勞務報酬。
3. 乙方在收到結算款項前，得拒絕交付任何未完成或已完成之圖紙與電子檔案。

第八條：爭議處理

本契約如有未盡事宜，雙方應本誠信原則友好協商。如因本契約涉訟，雙方同意以 【臺灣臺中地方法院】 為第一審管轄法院。

立契約書人

甲 方（委託人）：
●  姓名/公司名稱：
●  身分證字號/統一編號：
●  電話：
●  地址：

乙 方（受託人）：
●  公司名稱：	
●  代表人：
●  統一編號：
●  電話：
●  地址：

中 華 民 國 ______ 年 ______ 月 ______ 日